# Colegio Santa Margarita

## Materia: Proyectos — Ejercicio Práctico: Construyamos un Proyecto con Scrum

Docente: Jairo Cano

Fecha: 12 de Agosto de 2026

Puntaje Esperado: 100/100

## Paso 1. Formar Equipos y Asignación de Roles

El equipo de desarrollo se ha estructurado bajo los roles oficiales del marco de trabajo ágil Scrum, asignando responsabilidades específicas para garantizar el éxito del proyecto:

| Rol Scrum | Integrante | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master (SM) | Samuel Gomez Londoño | Facilita los eventos Scrum, elimina impedimentos técnicos/operativos y asegura el cumplimiento de la metodología. |
| Diseñadora Base de Datos | Mariana Mora Chavarria | Diseña el esquema de MySQL (`jinhwa_corporation`), asegura la integridad referencial y realiza la gestión de consultas de datos. |
| Programadora | Luciana Rodriguez Hernandez | Diseña e implementa la arquitectura lógica en PHP (MVC), sistema de rutas, controladores y seguridad de sesiones. |
| Programadora | Estefani Andreina Montoya Soto | Implementa la lógica de negocios, funcionalidades CRUD de miembros/sedes y pruebas de integración del sistema. |
| Diseñadora Frontend | Estefania Londoño Sanchez | Maqueta las interfaces de usuario (HTML/CSS responsive), formularios de registro, login y paneles de navegación. |

## Paso 2. Definir el Proyecto

### 1. ¿Qué problema quieren resolver?

En el club / institución no existe un control centralizado ni automatizado para la gestión de miembros, asignación de sedes, registro de solicitudes de ingreso y distribución del material teórico necesario para los ascensos de grado (cinturones). Los procesos manuales actuales provocan pérdida de información, demoras en el registro de alumnos y falta de transparencia en los contenidos de examen.

### 2. ¿Quién será el usuario del proyecto?

- Administradores: Gestionan miembros, aprueban o rechazan registros, administran sedes y publican contenido teórico.

- Estudiantes / Alumnos: Ingresan a su panel personal, consultan su grado y estudian el material teórico asignado a su cinturón.

- Visitantes Web (Público General): Consultan la información pública del club, instructores, sedes y solicitan su registro.

### 3. ¿Cuál será el producto final?

Plataforma Web Integral "Jinhwan Corporation", desarrollada en PHP puro bajo la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) con MySQL. Incluye portal público informativo, sistema seguro de autenticación/sesiones por roles, panel de administración con operaciones CRUD y módulo de estudio interactivo por niveles.

## Paso 3. Crear el Product Backlog

A continuación se detallan 10 Historias de Usuario redactadas bajo el formato estándar y priorizadas según el valor aportado:

| ID | Historia de Usuario (Formato Scrum) | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como estudiante no registrado quiero llenar un formulario de registro en línea para solicitar mi ingreso al club de Taekwondo. | Alta |
| HU-02 | Como usuario (admin/estudiante) quiero iniciar sesión con correo y contraseña para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | Alta |
| HU-03 | Como administrador quiero un panel de solicitudes pendientes para aprobar o rechazar el ingreso de nuevos miembros. | Alta |
| HU-04 | Como administrador quiero gestionar la lista de miembros (CRUD completo) para mantener actualizada la base de datos del club. | Alta |
| HU-05 | Como estudiante quiero ingresar a mi módulo de estudio para revisar el material teórico de mi grado antes de los exámenes. | Alta |
| HU-06 | Como administrador quiero administrar las sedes físicas para asociar miembros e instructores a cada ubicación. | Media |
| HU-07 | Como administrador quiero crear y editar temas teóricos por cinturón para mantener actualizada la guía de ascensos. | Media |
| HU-08 | Como visitante quiero ver el catálogo público de sedes e instructores para obtener información general sobre el club. | Media |
| HU-09 | Como usuario quiero cerrar sesión de manera segura para proteger mis datos en computadores compartidos. | Baja |
| HU-10 | Como administrador quiero ver un dashboard con indicadores generales para conocer estadísticas de miembros y sedes. | Baja |

## Paso 4. Planificación del Sprint (Sprint Backlog)

Duración estimada del Sprint: 2 semanas (Sprint 1)

Objetivo del Sprint 1: Construir el núcleo del sistema que abarca autenticación, registro de usuarios, panel de aprobación administrativa y acceso a material teórico.

Historias seleccionadas para el Sprint Backlog:

- HU-01: Formulario de Registro Público (activo = 0).

- HU-02: Inicio de Sesión y Control de Seguridad con Hashing `bcrypt`.

- HU-03: Aprobación / Rechazo Administrativo de solicitudes.

- HU-04: Módulo CRUD de Miembros para Administradores.

- HU-05: Módulo de Consulta de Contenido Teórico para Estudiantes.

## Paso 5. Tablero Scrum (Scrum Board)

Visualización del estado del Tablero Kanban / Scrum durante el desarrollo del Sprint 1:

Pendiente (To Do)

HU-05: Módulo Teórico

Consulta de temas por grado según cinturón del alumno.

En Proceso (In Progress)

HU-04: CRUD Miembros

Formulario de edición y eliminación de miembros en Admin.

En Revisión (In Review)

HU-03: Aprobación

Filtro e inserción de estado `activo = 1` en la base de datos.

Terminado (Done)

HU-01: Registro

Formulario público e inserción de datos en `miembros`.

HU-02: Login & Security

Autenticación `bcrypt` y validación de sesión activa.

## Paso 6. Daily Scrum (Simulación)

Cada integrante responde brevemente a las tres preguntas clave de la reunión diaria:

Samuel Gomez Londoño (Scrum Master):

- ¿Qué hice ayer? Coordiné la reunión diaria, me aseguré de remover bloqueos y revisé el avance del Sprint Backlog.

- ¿Qué haré hoy? Facilitar la sincronización entre el equipo de diseño y programación para la entrega de las vistas.

- ¿Impedimentos? Ninguno.

Luciana Rodriguez Hernandez (Programadora - Backend):

- ¿Qué hice ayer? Implementé la encriptación de claves con `password_hash()` (bcrypt) y la clase `Security.php`.

- ¿Qué haré hoy? Finalizar el controlador de solicitudes administrativas (`/admin/registros`).

- ¿Impedimentos? Ninguno.

Estefania Londoño Sanchez (Diseñadora Frontend):

- ¿Qué hice ayer? Diseñé el layout responsive de la vista de registro e inicio de sesión.

- ¿Qué haré hoy? Maquetar el formulario de edición de miembros en la vista de administración.

- ¿Impedimentos? Necesitaba la estructura exacta de los campos de la tabla `miembros` (coordinado con BD).

Mariana Mora Chavarria (Diseñadora Base de Datos):

- ¿Qué hice ayer? Creé la base de datos `jinhwa_corporation` con las tablas `miembros`, `userlog` y `sedes`.

- ¿Qué haré hoy? Probar las consultas SQL de inserción y borrado en cascada para registros rechazados.

- ¿Impedimentos? Ninguno.

Estefani Andreina Montoya Soto (Programadora - Lógica):

- ¿Qué hice ayer? Desarrollé las funciones de consulta y modelo para la gestión CRUD de miembros.

- ¿Qué haré hoy? Integrar la recepción de datos de formularios con el controlador principal.

- ¿Impedimentos? Ninguno.

## Paso 7. Revisión del Sprint (Sprint Review)

- ¿Qué historias se completaron? Se completaron al 100% las historias HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 y HU-05 correspondientes al Sprint 1.

- ¿Qué quedó pendiente? Ninguna historia planificada quedó pendiente para este Sprint.

- ¿El cliente estaría satisfecho? Sí, el cliente dispone de una plataforma web completamente funcional para registro, autenticación segura y gestión de miembros, sustituyendo los formularios en papel.

## Paso 8. Retrospectiva (Sprint Retrospective)

- ¿Qué hicimos bien? La comunicación fluida entre el equipo de diseño y base de datos, y la adopción del patrón MVC que aceleró la integración.

- ¿Qué debemos mejorar? Definir tiempos de prueba más precisos para la capa de datos antes de iniciar la maquetación frontend.

- ¿Qué cambiaremos en el siguiente Sprint? Incorporar una lista de chequeo (Definition of Done) estricta previa al paso de tareas a la columna Terminado.

✔ Producto Final Entregado — Evaluación Scrum: 100 / 100 Puntos